鞍钢建设集团建筑分公司工程服务

委托方案说明

一、项目简介

1、项目名称: 军翔总部大厦工程服务项目---工程材料检测、工程资料交档验收。

二、服务内容及要求

1、工程服务内容

a、工程材料检测

1.1水泥

1.2钢筋母材、钢筋焊接及连接件

1.3 砂石

1.4 混凝土抗压、混凝土及砂浆配合比、混凝土抗渗、砂浆抗压

1.5墙体材料(砌墙砖、轻集料与混凝土小型空心砌块)

1.6 简易土工

1.7 回填土

1.8防水材料

1.9水电材料

1.10屋面保温材料性能及燃烧分级

1.11屋面找平材料

1.12 主体实体检测

1.13锚固承载力

1.14室内环境(清水)

1.15冬施检测费

b、工程资料交档验收

承担本工程范围内的施工档案，时间从开工到质监站竣工验收工程档案的整理编辑及配合建设单位的档案馆备档合格后结束工作，包含竣工图和电子档。

- 工程服务要求

- 工程材料检测服务要求

- 2.1、负责对甲方所委托检测项目上门取样。

2.2、负责对甲方所委托的工程质量项目进行检测，并按相关标准出具检测报告。

2.3、负责提供检测须知，解答甲方所提出的工程质量检测问题，以便甲方能及时正确地提供检测条件。

2.4、负责对各种检测必须按国家、省、市有关规范、标准所规定的程序和方法执行，应对出具检测报告的真实性和可靠性负责。

2.5、负责按合同委托的检测内容及时保质保量完成检测任务，及时出具检测报告，及时向甲方和属地质量监督机构反馈不合格的检测结果，以便及时采取有效措施避免不良工程质量后果。

b、工程资料交档验收服务要求

负责按工程进度及时上报由甲方承包的基本土水电工程施工档案(分包档案资料除外)，负责在收到甲方合格的必需材料，必须在合理时间内完成复试及同步档案编制，在合理时间内不得耽误分项，分部及竣工档案验收工作。

- 服务地点：辽宁省沈抚改革示范区。

三、采购方式

（一）、招标方式

1、本项目采用公开招标方式选择服务方，经评审后选择最低投标价的供应商为中标服务方，投标方少于3家转为竞争性谈判。

2、本项目采用固定单价（报价含税6%）。

（二）、资格审查

本次招标采用资格后审方式确定拟投标人，投标单位需提供以下材料扫描件或复印件加盖公章：

1）营业执照（三证合一），注册时间一年以上。

2）检验检测机构资质认定证书。                                                                                                 3）银行开户许可证或基本存款账户信息。

4）近三年工程材料检验检测合同及发票各一份。

（三）、服务时间

服务时间暂定2022.07.16～2023.12.30，具体开始时间以甲方通知为准，根据甲方通知可提前或延后入场服务施工。

四、合同条款

1、结算方式：

a、工程材料检测

(1)完成二层主体是支付至检测费用40%;

(2)主体封顶完成时支付70%;

(3)委托检测全部完成，工程竣工完成30日内结清全部检测费用。

b、工程资料交档验收

(1)完成地上二层主体时支付检测费用40% 。

(2)主体封顶完成时支付70%;

(3)工程竣工完成支付95%。

(4)档案馆档案检查合格后全部结清费用。

2、支付方式：中标单位开具6%增值税专用发票，当月挂账后30日内依据工程回款情况同比例付款(网银或承兑汇票)。

五、其它事项

中标单位缴纳此次招标的中标服务费。

| 服务项目名称；军翔总部大厦工程项目工程服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  | 单价(含税) | 合价 |  |
| 1 | 工程材料检测 | ㎡ | 29881 |  |  | 包含1、水泥；2、钢筋母材、钢筋焊接及连接件；3砂石；4、混凝土抗压、混凝土及砂浆配合比、混凝土抗渗、砂浆抗压；5、墙体材料（砌墙砖、轻集料与混凝土小型空心砌块）；6、简易土工；7、回填土；8、防水材料；9、水电材料；10、屋面保温材料性能及燃烧等级；11、屋面找平材料；12、主体实体检测；13、锚固承载力；14、室内环境（清水）；15、冬施检测费。 |
| 2 | 施工资料交档验收 | ㎡ | 29881 |  |  | 包含土建、水暖、电气各专业资料的资料编写、整理、报送、存档工作。 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |
| 备注：本报价的面积不予调整。 |  |  |  |  |  |  |